AI工程技术创新与实践中心产教融合实训基地项目水土保持方案编制、监理、监测、验收及环境影响评价报告编制、验收询价文件（二次询价）
1、 供应商须知
供应商应仔细阅读本询价文件所有内容，按照询价文件要求和格式编制响应文件，并保证其真实性，否则后果自负。
1.合格的货物和服务
货物是指报价人制作或组织的符合询价文件要求的货物等，参照《政府采购法》的相关规定优先采购本国节能环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、售后服务等要求。
服务是指除货物和工程以外的采购对象。
供应商若提供的货物或服务存在侵权或其他违法行为，由供应商自行承担责任，若给采购人造成损失，应承担赔偿责任。
2.报价费用含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。报价为一次性报价，不得变更价格。
3.凡符合要求的供应商将响应文件（三份原件）加盖公章于 2026年3月19日10时00分前送到或邮寄青岛职业技术学院（青岛市黄岛区钱塘江路369号） 基建处（厚德楼917），联系人： 黄老师 ，联系电话：0532-86105653， 逾期或不符合要求的投标材料不予受理。
2、 采购内容
1、项目名称：AI工程技术创新与实践中心产教融合实训基地项目水土保持方案编制、监理、监测、验收及环境影响评价报告编制、验收（二次询价）
2、项目预算：130000.00元（大写：壹拾叁万元整）
3、技术参数指标(服务要求):
3.1水土保持方案：根据甲方提供的本项目技术资料及国家、山东省、青岛市及相关行业标准编制《水土保持方案报告书》，并以该《水土保持方案报告书》为依据，结合国家有关水土保持法律、法规的要求，开展本项目水土保持监测及设施验收工作，乙方所出报告均应符合本合同约定及相关法律、法规及行业标准要求，确保本项目水土保持监测、设施验收通过。具体工作内容包含但不限于：
3.1.1 水土保持方案编制依据的相关标准主要有：
（1）《水土保持工程调查与勘测标准》(GB/T51297-2018)
（2）《生产建设项目水土保持技术标准》(B50433-2018)
（3）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）
（4）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）
（5）《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)
3.1.2水土保持监测：依据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）的规定，结合本项目工程的实际情况，主要监测内容包含但不限于：扰动土地情况、临时堆土场监测、水土流失情况及水土保持措施情况等。按照水土保持方案报告书的监测要求开展工作，完成本项目水土保持监测总结报告。
3.1.3 水土保持设施验收：开展水土保持设施验收工作。乙方负责编制水土保持设施验收报告；协调组织有关部门参加现场验收；协调组织有关机构的专家进行技术评估，并在青岛市水土保持主管部门备案。
    3.2、环境影响评价报告： 发包人委托承包人开展本项目环境影响评价报告表、竣工环境保护验收报告、突发环境事件应急预案报告编制及排污许可填报的相关工作，并配合发包人完成相关行政审批。
3.3、在“环境影响评价信用平台”不得存在处于失信记分公开有效期内的失信记分记录。
3.4项目负责人应具备环境影响评价工程师职业资格及相关专业副高及以上职称，提供证书原件或复印件加盖供应商公章为准，同时提供投标当月或前一个月在职社保缴纳证明，社保缴纳明细加盖供应商公章。
3.5不接受联合体投标。
4、工期（服务期限）：自合同生效至项目竣工验收备案完成。各阶段成果文件提交时间按照发包人要求。
5、付款方式：
环境影响评价报告表、突发环境事件应急预案报告编制完成，排污许可证填报完成并通过相关政府部门审批以及水土保持方案报告书、监测实施方案报告书通过专家评审并经政府部门审批通过，发包人在收到报告和审批文件确认无误后，发包人支付合同总价的60%。
竣工环境保护验收报告编制完成后，通过专家评审会及相关政府部门审批且完成主管部门水土保持专项验收备案并取得备案回执报告，相关资料递交发包人后发包人支付合同总价的40%。
具体付款时间根据财政资金到位情况调整，如遇寒暑假及法定节假日，付款时间相应顺延。
每次付款前，承包人须开具正规合法增值税专用发票，由于承包人未能及时开具并提供符合要求发票而导致发包人付款延误，发包人不承担责任。承包人开具并提供的发票必须符合国家及当地财务及税务相关规定。
6、质保期：无
7、验收要求：（1）竣工环境保护验收通过并获得主管部门的审批文件；（2）完成主管部门水土保持专项验收备案并取得备案回执。
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