
青岛市交通运输局
2023年上半年总结和下半年工作打算

一、主要工作完成情况
（一）抓项目提速，加快构建综合立体交通网。一是公路建设规模“创新高”。青兰高速河套至黄岛段改扩建等项目开工建设。省道311黄张路（胶州黄岛界至芝铁线段）改建工程完工通车。莱青高速获立项批复，中北通道西延段完成规划方案编制，李王路贯通工程等6个跨区市通道项目启动前期工作。二是港口发展迎来“新机遇”。在全国率先以“战略留白”方式推进港口总体规划修订，董家口港区北三突堤7#8#泊位等3个项目纳入国家重大项目库。前湾港区泛亚码头工程（一期）、董家口港区振华原油库工程完成竣工验收。董家口港区原油商业储备库工程（三期）完工。三是机场扩容升级“谱新篇”。启动胶东国际机场总体规划修编和二期工程前期工作。编制《青岛市民用无人驾驶航空试验基地建设发展规划》和三年行动方案。四是铁路建设跑出“加速度”。潍烟高铁进入全线铺轨阶段。青岛至京沪高铁辅助通道铁路可研报告获批。董沂铁路完成可研审查等前期工作。
（二）抓产业提质，促进现代物流循环高效。一是物流网络日益完善。港口新增内陆港3个、海铁联运线路2条、国际集装箱航线10条，完成货物、集装箱吞吐量3.45亿吨、1393万标准箱，居全国第四、第三位。完成集装箱海铁联运115.2万标准箱，保持全国沿海港口首位；机场新增国际(地区)全货机航线2条，完成货邮吞吐量11.7万吨、同比增长13.6%。中欧班列（齐鲁号）开行519列，同比增长20.7%。二是招商引资成果丰硕。推动中国物流集团与我市签署战略合作协议，中国物流央地合作园、中储数字仓库等项目签约。先后赴北京、武汉等地招商推介，招引阿尔特汽车控股项目落地，取得2024年世界交通运输大会承办权。青岛综合立体交通产业示范园项目开工。12个现代物流产业项目完成投资12亿元。三是产业规模持续扩大。出台交通运输“稳中向好、进中提质”55条政策措施，落实航运、航空产业发展支持政策，兑现航空国际客货运航线补助资金2.6亿元。拟定支持青岛航空纾困发展政策措施。一季度，全市实现物流业增加值440亿元、同比增长6.3%。
（三）抓服务提效，着力建设人民满意交通。一是优化公共交通服务。优化调整公交线路46条，补齐浮山公园各出入口等公交覆盖盲区。启用地铁2号线海信桥站。编制城市公共交通发展规划（2021-2035年），促进公交、地铁两网融合发展。二是丰富多元出行服务。红岛高铁站开通运营。增开青岛往返济南的动车组列车10对、总数达80对。推动国内、国际（地区）民航客运航线恢复至180条、16条，完成旅客吞吐量953.4万人次、同比增长123%。开通青岛-沂水等4条定制道路客运线路、全市首条机场至景区（藏马山）旅游专线。建成启用95128巡游出租车电召平台。三是提升政务便民服务。推进政务服务集成化审批模式改革，道路货运审批由3～7天压缩至1天，12项高频事项实现“跨省通办”。15项市级港航行政权力事项委托下放西海岸新区。12328热线运行服务质量考核成绩全省第一。
（四）抓治理提升，巩固交通运输发展基石。一是提升法治治理能力。完成《青岛市海上客运旅游管理办法》起草工作。严厉查处“黑车”、不合规网约车等各类交通运输违法违规行为1835起，实施“首违不罚”案件17起。二是提升安全应急能力。全面加强重点领域安全隐患排查整治，行业安全形势稳中向好，上半年未发生较大及以上安全生产事故，事故起数、死亡人数同比实现“双下降”。三是强化重点领域治理。加强公路铁路路域环境综合整治。打造青岛北站沔阳路特色观海铁路公园、青盐铁路胶州湾湿地公园2处样板示范段。加快推进海上旅游码头整合和秩序整治。
（五）抓党建提档，引领交通运输高质量发展。扎实开展主题教育，坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制相贯通，举办4个专题读书班，建立问题、调研、民生项目、创新举措4张清单。各级领导班子成员带头讲党课、领题调研，开展专题党课106场次，形成高质量调研报告40余篇。入选市直机关五星级党支部8个。抓实“两新”行业党建，成立市道路货运和网约车行业党委。抓牢抓实党风廉政建设、干部队伍建设、精神文明建设等工作。
二、存在问题
（一）交通先行引领、支撑保障作用发挥不足。对综合交通的功能布局研究不够深入，海、陆、空、铁单种交通方式发展不均衡，多种交通方式间的立体融合、互联互通水平不够高，距离“安全、便捷、高效、绿色、经济”的目标要求尚有一定差距。
（二）联系服务企业不够深入。存在“重基建、轻产业”“重招引、轻服务”的问题，对综合交通产业发展布局缺乏前瞻性思考，协调解决项目用地等要素保障难题不够有力，对项目落地后的建设运营情况关心指导不够，尚未形成全链条服务保障机制。
（三）交通运输服务和治理能力还需提升。数字化创新应用能力还有短板，政务服务便民程度有待提高。行业监管存在薄弱环节，源头治理方面探索不够、办法不多，信息化监管、信用监管、协同监管等新型监管手段应用不足。运输服务品质亟待提升。
三、下半年工作打算
[bookmark: _GoBack]（一）强力推进交通基础设施建设攻坚，推动项目再提速。公路方面，莱青高速、董梁高速（沈海高速至新泰段）等开工建设，国道204大沽河桥建成通车，明董高速、青兰高速双埠至河套段改扩建、李村河互通立交G匝道拓宽改造等项目主线建成通车。农村公路新改建200公里、养护提升800公里。公路路网范围内182座漫水桥完成整治验收。铁路方面，加快建设潍烟高铁。青岛至京沪高铁辅助通道铁路、董沂铁路开工建设。港口方面，前湾港区泛亚码头工程（二期）、山东液化天然气（LNG）三期码头项目、董家口港区原油商业储备库工程（三期）竣工验收。机场方面，加快胶东国际机场总体规划修编和二期项目前期工作。推动青岛高空管制中心和民用无人驾驶航空试验基地启动建设。即墨、莱西通用机场年内投入运营。
[bookmark: _Hlk534576499]（二）狠抓现代物流产业链高质量发展，推动产业再提质。深化“四港联动”。集装箱中转比例达20%以上。海铁联运量突破195万标准箱。推动自贸区航空超级货站投产运营，航空货邮吞吐量达到26万吨。中欧班列（齐鲁号）开行800列。持续招大引强。引进产业引领性大项目2个以上。新增A级物流企业2家、总数达110家。加快12个现代物流项目建设。打造上合示范区国际枢纽港。稳定经济运行。确保交通运输、仓储和邮政业行业指标高于全省平均水平。物流业增加值突破1500亿元。
（三）聚力建设人民满意交通，推动服务再提效。优化调整公交线路24条。启用地铁1号线西镇站、4号线观象山（市立医院）站，地铁13号线二期北段年内开通运营，保障地铁6号线安全平稳开展试运行。加快国际客货运航线复航，争取国际及地区航班量、旅客量恢复至2019年的50%、35%。加密即墨、莱西、烟台、威海方向列车。加密经停青岛机场站列车班次。发展智慧绿色交通，建成综合交通大数据一体化应用平台，启动数字化转型三年行动。推进出港全流程“出行一张脸”。
（四）深化作风能力，优化营商环境，推动治理再提升。优化政务服务，优化网办流程。加强执法监管，保持打击违法违规行为高压态势。强化立法调研，推动《青岛市海上旅游客运管理办法》出台。维护安全稳定，防范重特大事故发生。强化重点公路、铁路路域环境综合整治，推进非法码头站点清理整合。
（五）加强主题教育成果转化，推动党建再提档。深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制一体贯通，确保主题教育实效。建设实干家干部队伍。推进全面从严治党。加强精神文明建设。
— 4 —

