青岛市交通运输局

2024年上半年工作总结和下半年工作打算

一、上半年工作完成情况

（一）项目建设提速增效。一是公路建设全力推进。沈海高速（南村至青岛日照界段）改扩建、胶即快速通道等17个重点项目加快推进。国道204大沽河桥梁交工验收，智慧公路项目开展试运行。4个普通国省道大中修项目开工建设。完成“四好农村路”建设养护120公里。2023年度国家公路网技术状况监测评价排名位居计划单列市第一。二是港口项目稳步实施。董家口港区琅琊台湾底作业区工作船码头工程开工建设，港投万邦矿石码头工程、北三突堤粮食筒仓三期及配套流程工程等5个项目加快建设。三是航空发展提质增效。“全域低空智能感知平台”等4个项目入选省级无人机典型应用场景。即墨通用机场开航运营。四是铁路建设扎实推进。潍宿高铁至青岛连接线项目主体结构开工建设。潍烟高铁进入静态验收阶段。董家口至瓦日（兖石）铁路联络线完成可研鉴修，线位方案全面稳定。

（二）产业发展活力澎湃。一是物流网络持续优化。港口新增沿黄内陆港9个、海铁联运线路5条，完成集装箱海铁联运量130.7万标准箱，完成港口货物、集装箱吞吐量3.62亿吨、1519.3万标准箱。机场开通运营8条国际（地区）货运航线，完成货邮吞吐量13.9万吨，单日货邮吞吐量创历史新高。中欧班列（齐鲁号）开行520列，位居全省前列。TIR“中俄快线”发运72次，位居全国首位。二是招商引资卓有成效。成功签约总投资超过50亿元的央地合作园和上合国际枢纽港平台。14个产业链重点项目完成投资11.9亿元。三是产业发展持续创新。青岛东收费站完成数字化改造升级。入选全市首批数据资产管理试点。开创全省首个常态化无人机公路巡查应用场景。“公路裂缝识别及分类处治技术”达到国际先进水平。深化高速公路差异化收费改革，减免车辆通行费3.45亿元。

（三）便民服务提档升级。一是公共交通服务品质不断提升。开通微循环线路2条，优化调整公交线路12条、公交站点60处。全国首条全自主运行系统（TACS）示范线路--地铁6号线一期开通运营。全国首个“延迟扣费”模式--数字人民币无电无网支付在地铁全网上线。推出旅游旺季21：00后公交、地铁“一元通城”和季节性延时服务。二是交通出行方式丰富多样。机场开通恢复20条国际(地区)客运航线，完成旅客吞吐量1242万人次。铁路开行“济青快线”列车，一站直达列车20列，最快1小时22分。开通崂山赏樱免费接驳等旅游观光线路，新增定制客运线路16条。三是海上旅游客运品质显著提升。青岛湾栈桥码头建成投运，推动海底世界至八大峡等“一程多站”客运航线开通，海上客运航线增至41条。四是政务服务深入有效。首推“清单制+承诺制”政务管家式服务，保障沈海高速改扩建等36个重大项目实施。创新水路运输智慧化审批模式，85件国内船舶代理等办理事项实现“一键填报”“智能秒批”。12328热线服务质量考评全省第一。

（四）行业治理精准高效。一是法治建设规范有序。出台《青岛市海上旅游客运管理办法》《青岛市游艇租赁管理办法》《青岛市公路工程造价管理办法（试行）》，完成《青岛市民用机场净空和电磁环境保护管理办法》修订。全面推行驾培“一费到底”，退费类投诉纠纷降低95%以上，累计13万余名学员受益。二是执法监管精准有力。开展网约车“百日攻坚”、客运出租汽车营运秩序集中整治行动，依法查处违法违规行为1800余起。全市网约车订单合规率位居全省第1、全国34个主要中心城市前列。三是安全应急全力保障。扎实开展治本攻坚三年行动，排查整治一般隐患210余处、重大隐患30处，上半年未发生较大及以上安全生产事故。四是重点领域治理成效显现。整治销号公路沿线“四违”问题27项。开展铁路沿线漂浮物隐患整治和道口安全大排查，排查整治隐患70处。

（五）党建引领强基聚力。深入开展党纪学习教育，举办读书班，高质量开展主题党日、“三会一课”。组织开展“促发展质量、促环境优化、促问题解决、促干劲提升”“四促”大讨论活动。组织党员干部赴市亲清政商关系廉洁教育馆、局廉洁文化教育基地实地参观见学，持续擦亮“清交四海·廉通八方”交通廉洁文化品牌。

二、存在的问题

（一）项目前期要素保障还有很多难点。受国土空间规划、生态环保等多方面因素影响，项目前期推进慢。加之行业融资模式不断调整，投融资环境进一步收紧，新建项目社会融资难等问题日益突出。

（二）行业治理能力还需进一步加强。面对群众日益多元化的出行需求，普惠优质的运输服务供给仍有不足，各系统数据资源共享还需要进一步加强。行业监管存在薄弱环节，源头治理方面探索不够、办法不多，信息化监管、信用监管、协同监管等新型监管手段应用不足。

三、下半年工作打算

（一）紧扣项目节点，在基础设施建设上加速赋能。公路方面，胶即快速通道（胶州段）等5个项目建成通车。流亭立交节点疏堵、G228丹东线（岙东路至前海路段）改建工程开工建设。荣潍高速（莱阳至潍坊段）改扩建具备开工条件。15个普通国省道大中修项目主体完工。实施农村公路新改建150公里、养护提升800公里。铁路方面，潍宿高铁至青岛连接线项目加快推进征地拆迁和土地组卷。潍烟高铁开通运营。董家口至瓦日（兖石）铁路联络线加快推进前期。港口方面，力争董家口港区北三突堤7-8#泊位工程、琅琊台湾湾底通用码头工程开工建设。董家口港区港投万邦矿石码头工程等6个项目加快推进。发挥青岛国际航运中心建设工作专班牵头作用，加快开展五年规划编制、港口基础设施建设等重点工作。机场方面，胶东国际机场物流仓储工程完工。民用无人驾驶航空试验基地综合服务平台开展试运行。

（二）瞄准发展堵点，在促进产业发展上扩容升级。统筹海陆空铁“四港联动”，畅通沿黄达海的海陆大通道，织密“干支通、全网联”空中航线网络，沿黄内陆港总数突破50个，新增国际全货机航线2条，航空货邮吞吐量达到26万吨。集装箱海铁联运量突破235万标准箱。14个产业链重点项目完成投资25亿元。新增A级物流企业5家，物流业增加值突破1700亿元。TIR“中俄快线”突破100车次。

（三）聚焦民生热点，在服务运输保障上提质增效。创新设立“招手停+响应式”、早晚高峰接驳等公交微循环线路。优化调整公交线路15条。瑞昌路公交场站完成主体结构封顶，麦芽厂公交场站完工。新增国际客运航线2条，航空旅客吞吐量达到2200万人次。启动交通运输一体化应用平台2.0建设。开设道路货运企业“一件事”线下专窗，落实“高效办成一件事”。

（四）破解监管难点，在提升行业治理上实干担当。推进《青岛市客运出租汽车管理条例》等法规规章修订。发布交通运输营商环境改革创新事项清单（3.0版）。持续开展网约车专项整治，重点整治不合规人员及车辆参与营运等违规乱象。深入开展安全生产治本攻坚三年、安全生产“集中问诊”等专项行动。强化重点公路、铁路路域环境综合整治，全力打造生态景观廊道。

（五）打造党建亮点，在优化行业形象上凝心聚力。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，开展“党建引领打头阵、狠抓落实当先锋，以高质量机关党建服务保障高质量发展”行动。聚焦海、陆、空、铁、邮重点交通物流产业，推动机关党组织与重点企业党组织建立党建协作机制。认真开展党纪学习教育，强化重点领域、重点岗位廉洁风险防控，全力营造风清气正良好政治生态和干事创业良好发展环境。强化“四促”大讨论和考核“指挥棒”作用，高标准完成各项考核任务。